宜昌交运西陵峡游船

船舶设计

招 标 文 件

项目编号：HBXYZB（2020）165

- 招标人：宜昌交运三峡游轮有限公司     （盖      章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

招标代理机构：湖北兴焱工程咨询有限公司（盖      章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

二○二○年十二月

目 录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	4

投标人须知前附表	4

投标人须知正文部分	8

1. 总则	8

2. 招标文件	10

3. 投标文件	11

4. 投标	14

5. 开标	15

6. 评标	16

7. 合同授予	16

8.重新招标、不再招标和终止招标	17

9. 纪律和监督	18

10. 需要补充的其他内容	19

附表一：异议函	20

附表二：异议答复函	21

第三章  评标办法（综合评估法）	22

评标办法前附表	22

1. 评标方法	24

2. 评审标准	24

3. 评标程序	25

4. 特殊情况的处置程序	27

5. 补充条款	28

第四章 合同条款及格式	29

第五章  商务及技术要求	42

第六章  投标文件格式	47

一、商务标	48

二、技术标	48

# 第一章  招标公告

1、招标条件

湖北兴焱工程咨询有限公司受宜昌交运三峡游轮有限公司的委托，拟就“宜昌交运西陵峡游船船舶设计”进行公开招标，欢迎符合条件的投标人前来投标。

2、项目概况与招标范围

（1）项目名称：宜昌交运西陵峡游船船舶设计

（2）最高限价：前四艘船舶设计服务费用限价人民币陆拾伍万元整（¥650000.00元），后续系列船舶单艘设计服务费用限价人民币壹拾贰万元整（¥120000.00元）。

（3）建设规模：新建运营于三峡大坝与葛洲坝之间西陵峡航线游船，定位游览观光船舶，按照800人/艘的接待能力设计建造。宜昌交运西陵峡游船共计划设计建造2+2+N艘，前四艘分两批实施，后续N艘船舶设计以招标人根据项目运营情况确定。

（4）招标范围：根据宜昌交运西陵峡游船船舶设计任务书的相关要求，完成船舶方案设计、图纸送审设计、图纸送审及按退审意见完成最终图纸修改、详细设计、船舶建造项目工程量清单、技术咨询服务以及根据完工文件目录清单提供完工图、完工资料等。

（5）计划工期：130日历天。其中方案设计30日历天（于投标时完成并提供船舶总布置图，船舶效果图（至少2张外观效果图+5张舱内效果图），方案设计说明书）；图纸送审设计及修改80日历天；详细设计20日历天。

（6）设计质量标准：本项目初步拟定船舶图纸审核、建造检验及入级检验单位为宜昌市船舶检验处，若船舶确定为新能源船舶，则图纸审核及检验单位为中国船级社（船级社审图费由招标人支付），船舶设计满足招标人提供的设计任务书要求，并符合中国船级社的相关规范标准以及行业主管部门的相关法律法规等规定。

3、投标人资格要求

本工程对投标人的资格审查采用资格后审方式，主要资格审查标准如下（详细内容和要求见招标文件）：

（1）投标人须具备有效的法人营业执照，投标人不得以分公司名义进行投标，投标文件的单位盖章必须使用其法人公章，分公司盖章无效；（提供营业执照复印件加盖公章）

（2）在“信用中国”网站，未被列入失信被执行人；在“国家企业信用信息公示系统”未被列入严重违法失信企业名单；在“湖北省公共资源招标投标信用信息平台”未被列入信用黑名单的投标人；（开标结束后由招标人或其委托的招标代理机构按照招标文件要求对所有投标人的信用信息进行查询，做好记录，由评标委员会按招标文件的规定进行评审。）

（3）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

（4）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；

（5）本项目不接受联合体投标，投标人须以独立投标人身份参与本项目投标。

投标人在制作投标文件时，应对照上述资格审查要求，提供证明材料原件的复印件并加盖投标单位公章，否则评委将不予采信。

4、招标文件的发放时间和获取方法：

（1）发放时间：2020年12月22日至2021年1月26日09时30分止。

（2）本项目实行网上下载招标文件，投标人须自行登录《湖北宜昌交运集团股份有限公司官网》下载招标文件。

5、投标保证金

本项目投标保证金为人民币陆仟元整（¥：6000.00元），投标人应在投标截止时间之前，将所规定数额的保证金以转账或电汇方式缴纳至该账户内（不接受现金缴纳），具体保证金收取信息详见招标文件。注：付款时应备注打款类型和项目名称，保证金缴纳时间以该账号中显示的到账时间为准，并将付款凭证装订在投标文件中。

6、投标文件的递交

投标截止时间为2021年1月26日09时30分。投标人应于当日投标截止时间之前将投标文件纸质版和电子版光盘递交至湖北兴焱工程咨询有限公司（宜昌市中南路35号兴发广场A座（写字楼）5楼），由湖北兴焱工程咨询有限公司接收，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理，投标截止时间与开标时间是否有变化，请关注本次招标过程中发布的变更公告或澄清修改文件中的相关信息。

7、开标

本项目开标会将于投标截止的同一时间在湖北兴焱工程咨询有限公司（宜昌市中南路35号兴发广场A座（写字楼）5楼）进行。投标人的法定代表人或委托代理人应携身份证明文件（法定代表人身份证明或法人授权委托书）和第二代有效身份证原件准时参加开标会，否则由评标委员会按招标文件规定处理。

8、合同签署：服务合同须由中标人的法定代表人或委托代理人（必须有法定代表人授权委托书）洽谈并签署，否则视为放弃中标项目。

9、招标公告发布媒体：宜昌交通旅游产业发展集团有限公司官网、湖北宜昌交运集团股份有限公司官网、中国采购与招标网。

10、招标公告发布开始时间：2020年12月22日。

11、联系方式：

招 标 人：宜昌交运三峡游轮有限公司

地    址：宜昌市夷陵区三斗坪镇园艺村2组

联 系 人：刘军

联系电话：0717-6344686

招标代理机构：湖北兴焱工程咨询有限公司

地    址：宜昌市中南路35号兴发广场A座（写字楼）5楼

联 系 人：刘亚琴

联系电话：0717-6485566-8033/13581485135

日    期：2020年12月22日

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招 标 人：宜昌交运三峡游轮有限公司 地 址：宜昌市夷陵区三斗坪镇园艺村2组 联 系 人：刘军 联系电话：0717-6344686 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：湖北兴焱工程咨询有限公司 地 址：宜昌市中南路35号兴发广场A座（写字楼）5楼 联 系 人：刘亚琴 联系电话：0717-6485566-8033/13581485135 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 宜昌交运西陵峡游船船舶设计 |
| 1.1.5 | 服务地点 | 招标人指定地点 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 企业自筹 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 根据宜昌交运西陵峡游船船舶设计任务书的相关要求，完成船舶方案设计、图纸送审设计、图纸送审及按退审意见完成最终图纸修改、详细设计、船舶建造项目工程量清单、技术咨询服务以及根据完工文件目录清单提供完工图、完工资料等。本次招标设计船舶数量为4艘，后续N艘船舶的设计以招标人的实际需求为准，具体执行详见合同条款。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 130日历天。其中方案设计30日历天（于投标时完成并提供船舶总布置图，船舶效果图（至少2张外观效果图+5张舱内效果图），方案设计说明书）；图纸送审设计及修改80日历天；详细设计20日历天。 |
| 1.3.3 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 1.3.4 | 招标方式 | 公开招标 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | （1）投标人须具备有效的法人营业执照，投标人不得以分公司名义进行投标，投标文件的单位盖章必须使用其法人公章，分公司盖章无效；（提供营业执照复印件加盖公章） （2）在“信用中国”网站，未被列入失信被执行人；在“国家企业信用信息公示系统”未被列入严重违法失信企业名单；在“湖北省公共资源招标投标信用信息平台”未被列入信用黑名单的投标人；（开标结束后由招标人或其委托的招标代理机构按照招标文件要求对所有投标人的信用信息进行查询，做好记录，由评标委员会按招标文件的规定进行评审。） （3）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标； （4）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标； （5）本项目不接受联合体投标，投标人须以独立投标人身份参与本项目投标。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | / |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 分 包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏 离 | 不允许 |
| 2.1（8） | 构成招标文件的其他材料 | 答疑澄清和修改文件。 |
| 2.2 | 招标文件的 澄清或修改 | 投标人提问方式及截止时间： 投标人应在2020年12月27日17时30分前（邮箱地址：205@ycjyjt.com）进行提问。 招标人计划发布澄清修改时间：2020年12月28日17时30分 发布澄清修改方式：宜昌交通旅游产业发展集团有限公司官网、湖北宜昌交运集团股份有限公司官网、中国采购与招标网 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | / |
| 3.2.3 | 最高限价 | 前四艘船舶设计服务费用限价人民币陆拾伍万元整（¥650000.00元），后续系列船舶单艘设计服务费用限价人民币壹拾贰万元整（¥120000.00元） |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标截止时间起90天内有效 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 1、由湖北宜昌交运集团股份有限公司代收代退投标保证金，保证金缴纳金额：人民币陆仟元整（¥：6000.00元）。该项目对应的保证金账户为： 收款单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司 开户行：招行宜昌分行营业部 银行账号：171280067510001 2、投标保证金递交方式： 投标人应在投标截止时间之前，将所规定数额的保证金以转账或电汇方式缴纳至该账号内（不接受银行保函、第三方担保、现金缴纳方式递交的投标保证金），付款时应备注打款类型和项目名称，保证金缴纳时间以该账号中显示的到账时间为准，并将付款凭证装订在投标文件中。 |
| 3.6 | 是否允许递交 备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.7 | 投标文件份数 | 投标文件纸质版：正本一份，副本一份。 投标文件电子版：电子光盘二份，电子文件应与纸质文件内容一致。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2021年1月26日09时30分（北京时间） |
| 4.2.2 | 递交投标文件方式及地点 | 现场递交：投标人在投标截止时间前，可将纸质版和电子光盘或U盘投标文件，按照招标文件要求密封和加写标记后，递交至宜昌市中南路35号兴发广场A座（写字楼）5楼。逾期送达的或者未送达指定地点的，或者未按照招标文件要求密封或者加写标记的投标文件，招标机构将拒收。 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同投标文件递交地点 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人，专家4人； 评标专家确定方式：由招标人在其纪检部门的监督下从专家库中随机抽取。 |
| 7.1.1 | 评标结果公告 | 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司官网、湖北宜昌交运集团股份有限公司官网、中国采购与招标网 |
| 7.2.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 推荐的中标候选人数：3家，若不足3家，则按相应家数推荐。 |
| 7.5.1 | 履约保证金 | 履约担保的形式：由支行或以上级别的商业银行或股份制银行出具银行保函或保险公司出具的履约保证保险合同（保险单）。 履约担保的金额：前四艘船舶设计服务费用中标金额的5%，详见合同条款。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 多标段投标 | / |
| 10.2 | 知识产权 | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 10.3 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 10.4 | 招标人补充的其他内容 |  |

## 投标人须知正文部分

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标标段名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段交付地点：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标标段的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标标段的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3招标范围、交付时间、资格审查方式和招标方式

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的交付时间：见投标人须知前附表。

1.3.3本标段的资格审查方式：见投标人须知前附表。

1.3.4 本标段的招标方式：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人的资质条件、能力和信誉应符合投标人须知前附表的要求。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的（如有），除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方必须按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

（2）两个以上资质类别相同但资质等级不同且分工相同的成员组成的联合体申请人，以联合体成员中资质等级较低者的资质等级作为联合体申请人的资质等级。

（3）两个以上资质类别不同的成员组成的联合体，按照联合体协议中约定的内部分工分别认定联合体申请人的资质类别和等级，不承担联合体协议约定由其他成员承担的专业工程的成员，其相应的专业资质和等级不参与联合体申请人的资质和等级的认定。

（4）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中参加资格预审。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格且处于有效期内的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.4 投标人存在下列情形之一的，相关投标均无效：

（1）与招标人存在利害关系影响招标公正性的；

（2）法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标的，共同组成联合体投标的除外。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文，必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按照投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标预备会后，招标人按投标人须知表2.2项规定的时间和方式发布澄清或修改文件。

### 1.11 分包

在投标人须知前附表规定允许分包的，分包的内容，分包金额，接受分包的第三人资质要求见投标人须知前附表。具体条款详见合同条款。

### 1.12 偏离

本项目不允许偏离。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）商务及技术要求；

（6） 投标文件格式。

根据本章第1.10款和第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清和修改

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在申请人须知前附表第2.2项规定的提问截止时间前提问，要求招标机构对招标文件予以澄清。

2.2.2 无论是招标机构根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或修改，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清或修改，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标机构应于投标人须知表4.2.1项规定的投标截止时间15日前发布。

澄清或修改通知发出的时间距投标人须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，并且澄清或修改的内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.2.3 澄清或修改文件作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。投标人应注意及时浏览项目发布的澄清和修改通知，因投标人原因未及时获知澄清、修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

2.2.4 任何口头上的澄清、修改一律视为无效。当招标文件、澄清或修改内容相互矛盾时，以最后发出的文件为准。

### 2.3 对招标文件的异议

2.3.1 投标人或者其他利害关系人对招标文件（包括对招标文件澄清和修改的内容）有异议的，应当在投标人须知前附表4.2.1项规定的投标截止时间10日前提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，招标人将暂停招标投标活动。逾期提出的，招标人可不予受理。

本处所称异议是指投标人或者其他利害关系人认为招标文件的内容违反法律、法规、规章的强制性规定，违反公开、公平、公正和诚实信用原则，影响投标人投标而向招标人提出的异议。

2.3.2 招标人对异议的答复构成对招标文件澄清或者修改的，招标机构将按照本章第2.2款规定办理。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括但不限于下列内容（详细内容见第七章“投标文件格式”）：

封面、投标函、商务文件、技术文件。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件中不包括联合体协议书。

### 3.2 投标报价

3.2.1投标人应按照第五章“商务及技术要求”规定的内容进行报价。并按第七章“投标文件格式”确定的格式报价。投标总价应为优惠后的最终报价，任何报价上的优惠应体现在报价中，国家规定的各项税费不得优惠。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，在评标时将被视为已包含在投标总价中。

3.2.2投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

3.2.3投标人的投标报价高于本项目最高限价的评标委员会否决其投标。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以邮箱形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期。

### 3.4投标保证金

3.4.1投标人应按投标人须知前附表规定的金额、时间和方式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3对未中标单位，在中标公示期满后5个工作日内退还投标保证金；对中标单位，在招标人与中标人签订合同后5日内退还投标保证金，投标保证金退还不计利息。

3.4.4有下列情形之一的，保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.4.5投标人涉嫌有违规行为，在调查处理期间该投标人的投标保证金暂不退还。

### 3.5 资格审查资料

3.5.1 投标人应按招标文件第六章“投标文件格式”中规定的内容填写，并按具体要求提供相关证件及证明材料。

3.5.2 投标人须知前附表第1.4.2项规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

### 3.5 资格审查资料

3.5.1 投标人应按招标文件第六章“投标文件格式”中规定的内容填写，并按具体要求提供相关证件及证明材料。

3.5.2 投标人须知前附表第1.4.2项规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

### 3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标候选人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，该中标候选人被确定中标人后，招标人可以接受该备选投标方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关交付时间、投标有效期、商务及技术要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 纸质版投标文件

投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。第七章投标文件格式中要求签章的地方，投标人均应签章。凡第七章投标文件格式中未明确要求投标人签章的地方，无需签章。

3.7.4投标文件正本一份,副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5投标文件的正本与副本应分别装订成册，（本项目投标文件不得采用活页装订，应采用胶包装订方式）。

3.7.6 电子投标文件制作

（1）电子投标文件为PDF格式或word格式，刻录至光盘或U盘中随纸质版文件一同密封或单独密封提交。

（2）电子投标文件中的证明资料的“复印件”均为“原件复印件或扫描件”。

（3）第七章投标文件格式中要求签字或盖章的地方，投标人均应签字或盖章。凡第七章投标文件格式中未明确要求投标人签章的地方，无需签章。

（4）如招标人需对招标文件进行澄清、修改或补充，而发出招标澄清修改文件时，则投标人应以招标人最后发布的招标澄清修改文件制作投标文件。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标识

4.1.1 电子投标文件

投标人将电子投标文件刻录至光盘或U盘中随纸质版文件一同密封或单独密封提交。

4.1.2纸质版投标文件

投标人必须将纸质版投标文件密封提交，可将投标文件统一密封或将正本和每份副本分别密封，所有投标文件的密封袋的封口处应加盖投标人印章。投标人应在封袋上正确标明“正本”或“副本”，所有封袋上都应写明招标人名称、项目名称、项目编号以及投标人的名称，并注明开标时间前不得开封。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人应予拒收。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人递交投标文件的截止时间（投标截止时间）：见投标人须知前附表4.2.1项。

4.2.2 招标人可以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在此情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止时间。

4.2.3超过投标截止时间送达的投标文件将被拒绝接收。

4.2.4到投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于3个时，招标人将依法重新组织招标。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照招标文件的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

5.1.1 招标人将于投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人授权委托代表准时参加。

投标人授权委托代表必须按时参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时，向招标人提交二代身份证和法人授权委托书查验，以证明其出席。招标人核实确认并如实记入开标记录。投标人授权委托代表未按要求参加开标会的，其投标将被否决。

### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标会开始，并宣读开标纪律；

（2）宣布主持人、招标人代表、记录人、监标人等有关人员姓名；

（3）公布在投标截止时间前投标文件的递交情况，并由招标人核查投标人授权委托代表是否出席开标会并核实其身份；

（4）对未按照第3.7.5项规定提交全部类型投标文件的投标人，其投标文件将被拒绝；

（5）唱标，公布投标人名称、投标报价、投标保证金的递交情况、服务周期及其他内容；

（6）招标人代表、监标人、记录人、投标人授权委托代表等在开标记录表上签字确认；

（7）宣布评标期间注意事项；

（8）开标结束。

### 5.3 开标异议

5.3.1 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出；招标人当场对异议作出答复，并制作记录。

本处所称异议是指投标人在开标现场对投标文件提交、投标截止时间、开标程序、投标文件密封、唱标内容、开标记录、唱标次序以及投标人和招标人或者投标人相互之间存在利益冲突的情形等提出的质疑。

5.3.2 投标人异议成立的，招标人将及时采取纠正措施，或者提交评标委员会评审确认；投标人异议不成立的，招标人将当场给予解释说明。开标工作人员包括监督人员不应在开标现场对相关投标作出有效或者无效的判断。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系或其他利害关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

### 7.1评标结果公告

7.1.1评标结果经审批后在宜昌交通旅游产业发展集团有限公司官网、湖北宜昌交运集团股份有限公司官网、中国采购与招标网公告3个工作日。

7.1.2投标人或者其他利害关系人对结果有异议的,应在公告期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,暂停招标活动；投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的，应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书，向上级管理机构提出投诉。投诉处理结束前,暂停招标活动，但暂停时间最长不得超过30日。

### 7.2 履约能力的审查（如有）

如果中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前报请行政监督部门后，召集原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

### 7.3中标结果公告

7.3.1招标人确定中标人后，应及时在网上发布中标结果公告（公告期为3日），告知所有未中标的投标人，并在本章第3.3款规定的投标有效期内，以书面形式向中标人发出中标通知书。

### 7.4 履约保证金

### 见投标人须知前附表第7.5.1条。

### 7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当在投标有效期内并自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同或在签订合同时向招标人提出附加条件的，招标人取消其中标资格；给招标人造成的损失，中标人还应当予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，因招标人无正当理由拒签合同给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.5.3 签约合同价的确定原则如下：

开标时投标函中大写投标总价应为签约合同价。按照第三章“评标办法”的规定，如投标报价有算术错误的，修正的价格经投标人书面确认后，以修正后的投标总价为签约合同价。

## 8.重新招标、不再招标和终止招标

### 8.1 重新招标

8.1.1有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- 投标截止时间止，投标人少于3个的；

- 经评标委员会评审后否决所有投标的；

- 除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的；

- 第一中标候选人或所有中标候选人均未与招标人签订合同的；

- 法律、法规规定的其他情形。
    8.1.2重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，招标人将采用竞争性谈判的方式采购。

### 8.2 不再招标

采用竞争性谈判人仍然失败的，经领导批准后可不再进行招标。

### 8.3 终止招标

因不可抗力等原因，招标人终止招标的，将及时发布公告，或者以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人。

## 9. 纪律和监督

### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得应当回避而不回避，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得向招标人征询其确定中标人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，不得对依法应当否决的投标不提出否决意见，不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明或者接受投标人主动提出的澄清、说明；不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5 投诉

本次招标投标活动及其相关当事人应当接受交运集团纪检部门监督执行。

## 10. 需要补充的其他内容

### 10.1 多标段投标

多标段投标规定：见投标人须知前附表。

### 10.2 知识产权

有关知识产权的规定：见投标人须知前附表。

### 10.3 解释权

有关招标文件的解释权：见投标人须知前附表。

### 10.4 招标人补充的其他内容

招标人补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 附表一：异议函

异议函

(招标机构名称)：

我方已研究（看到）你方发出的                     评标结果公告，现对下列问题提出异议，请予以解释：

1.……

2.……

投标人或利害关系人：           (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：         (签章)

年     月    日

备注：投标人或利害关系人对评标结果公告有异议，要求招标机构解释的，适用本格式。

## 附表二：异议答复函

异议答复函

(投标人或利害关系人名称)：

你方提出的有关                       招标文件（或评标结果公告）的异议已收悉，现答复如下：

1.……

2.……

……

招标机构：         （盖单位章）

年   月   日

# 第三章  评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 |  | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致。 |
|  |  |  | 投标文件的签署 | 符合第七章“投标文件格式”中要求签字或盖章的地方，投标人均应签字或盖章。 |
|  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个报价（指投标函中的大写报价）。 |
|  |  |  | 参加开标会 | 投标人的法定代表人或委托代理人应携身份证明文件（法定代表人身份证明或法人授权委托书）和第二代有效身份证原件准时参加开标会。 |
| 2.1.2 |  | 资格评审标准 | 营业执照 | 投标人须具备有效的法人营业执照，投标人不得以分公司名义进行投标，投标文件的单位盖章必须使用其法人公章，分公司盖章无效；（提供营业执照复印件加盖公章） |
|  |  |  | 信用信息 | 在“信用中国”网站，未被列入失信被执行人；在“国家企业信用信息公示系统”未被列入严重违法失信企业名单；在“湖北省公共资源招标投标信用信息平台”未被列入信用黑名单的投标人；（开标结束后由招标人或其委托的招标代理机构按照招标文件要求对所有投标人的信用信息进行查询，做好记录，由评标委员会按招标文件的规定进行评审。） |
|  |  |  | 单位负责人 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标； |
|  |  |  | 利害关系 | 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标； |
|  |  |  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标，投标人须以独立投标人身份参与本项目投标。 |
| 2.1.3 |  | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3项规定； |
|  |  |  | 履约期限、质量目标承诺 | 履约期限：本招标项目的计划工期：130日历天。1、方案设计：30日历天（于投标时完成并提供船舶总布置图，船舶效果图（至少2张外观效果图+5张舱内效果图），方案设计说明书）；2、图纸送审设计及修改：80日历天；3、详细设计：20日历天。 质量目标承诺：船舶设计满足招标人提供的设计任务书要求，并符合中国船级社的相关规范标准以及行业主管部门的相关法律法规等规定。 |
|  |  |  | 投标有效期 | 自投标截止时间起90天内有效； |
|  |  |  | 权利义务 | 投标文件中没有招标人不能接受的条件，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大限制的内容； |
|  |  |  | 投标价格 | 投标人的报价或算术错误修正后的投标报价（如有）未超过本项目最高限价； |
|  |  |  | 违法投标行为 | 评标过程中，评标委员会未发现投标人串通投标，以他人名义投标或以其他弄虚作假方式投标。 |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成 （总分100分） | 技术标：60分 综合标：10分 经济标：30分 |
| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |
| 2.2.2（1） | 技术评审评分标准 （60分） |  | 对本项目的总体理解和总体思路(5.00 分) | 根据本项目实际情况，对本项目总体设计全面性及合理性分等级进行评审；A级：5分；B级：4分；C级：3分；D 级：2分；E级：1分；F级：0分。 |
|  |  |  | 对本项目的特点、关键技术问题的认识(5.00分) | 根据本项目实际情况，对本项目特点、关键技术内容全面性及合理性分等级进行评审；A级：5分；B级：4分；C级：3分；D级：2分；E级：1分；F级：0分。 |
|  |  |  | 设计方案(40.00分) | 根据投标人提供的船舶设计方案，方案包含船体、轮机、电气、甲板机械等专业设计深度；主要技术参数和性能是否满足或高于设计任务书；动力系统方案、节能减振降噪方案完整性和可行性；船舶外观、功能布局的创新和合理性；方案优良得25-40分，较好得10-25分，一般得0-10分。 |
|  |  |  | 本项目编制质量、进度保证措施(5.00分) | 根据本项目编制质量、进度保证措施全面性及合理性分等级进行评审；A级：5分；B级：4分；C级：3分；D级：2分；E级：1分；F级：0分。 |
|  |  |  | 后续服务安排、及保证措施( 5.00 分) | 根据本项目后续服务安排、及保证措施全面性及合理性分等级进行评审；A级：5分；B级：4分；C级：3分；D级：2分；E级：1分；F级：0分。 |
| 2.2.2（2） | 综合评审评分标准 （10分） |  | 投标人业绩(5.00分) | 投标人近5年独立承担过长度50m以上客船总体设计任务，每提供一个得1分，满分5分。（提供中标通知书（如有）、设计合同原件复印件加盖公章，时间以合同签订时间为准，类似业绩开始时间为本项目招标公告发出时间往前推算） |
|  |  |  | 设计人员结构(5.00 分) | 投标人拟派本项目的设计团队人员总数不少于3人（专业包含船体、轮机、电气）得基本分3分，在此基础上每增加一个高级工程师加1分，最多加1分，满分5分。（提供相关职称证书原件复印件加盖公章及2020年9月-11月社保证明） |
| 2.2.2（3） | 经济评审评分标准 （30分） |  | 投标报价得分 （30分） | 以所有前四艘船舶设计服务费用有效投标报价的算术平均值为评标基准价，有效投标报价与评标基准价进行比较，投标报价每高1%扣1分，每低1%扣0.5分。即：①投标报价高于或等于评标基准价时，投标报价得分=评审分值-（投标报价-评标基准价）/评标基准价×100×1；②投标报价低于评标基准价时，投标报价得分=评审分值-（评标基准价-投标报价）/评标基准价×100×0.5。 |

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按总得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。

若有二家或二家以上的投标人总得分相同时，按报价得分由高到低的顺序排列。投标人总得分且报价得分相同的，由招标人自行确认中标人。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 详细评审标准

（1）技术标评分因素评分标准：见评标办法前附表；

（2）综合标评分因素评分标准：见评标办法前附表；

（3）经济标评分因素评分标准：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

### 3.1 评标准备

3.1.1 评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

3.1.2 评标委员会的分工

由评标委员会首先推选一名评标委员会负责人，评标委员会负责人负责评标活动的组织领导工作，评标委员会负责人在与其他评标委员会成员具有同等表决权。

3.1.3 熟悉文件资料

3.1.3.1 评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、交付时间要求，掌握评标标准和方法，熟悉评标表格的使用。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

3.1.3.2 评标委员会成员在评标前应当了解招标工程概况及招标文件内容。招标人或其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和相关数据资料，主要包括：

（一）招标文件；

（二）未在开标会上当场拒绝的投标文件；

（三）开标会记录；

（四）最高限价。

### 3.2 初步评审

3.2.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，其投标被否决。

3.2.2 投标人有以下情形之一的，其投标被否决：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

1）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

① 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

② 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③ 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

④ 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑤ 不同投标人的投标文件相互混装；

⑥ 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

2）有下列情形之一的，属于弄虚作假行为：

① 使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，即以他人名义投标的。

② 使用伪造、变造的许可证件；

③ 提供虚假的财务状况或者业绩；

④ 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

⑤ 提供虚假的信用状况；

⑥ 其他弄虚作假的行为。

3.2.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。

投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.2.4 评标委员会否决不合格投标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。

### 3.3 详细评审

评标委员会对通过了初步评审的投标文件进行详细评审。

3.3.1 技术评审

评标委员会依据评标办法前附表第2.2.2（1）款规定的评标因素及评审标准进行详细性评审，评审方法如下：

量化评分。评标委员会应依据招标文件的要求、特点及现场条件对投标人技术标独立进行评分，投标人该环节最终得分为各评委评分中去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值，评分分值计算保留至小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.3.2 综合评审

评标委员会依据评标办法前附表第2.2.2（2）款规定的评标因素及评审标准进行详细评审，投标人该环节最终得分为各评委评分的算术平均值。

3.3.3 经济评审

评标委员会依据评标办法前附表第2.2.2（3）款规定的评标因素及评审标准进行详细评审，投标人该环节最终得分为各评委评分的算术平均值。

评标委员会成员对各投标人的综合评分为其各分项得分之和。

### 3.4 投标文件的澄清和补正

3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4.4 投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以在详细评审时按招标文件规定作出不利于投标人的评审或将其投标文件作废标处理。

### 3.5 评标结果

3.5.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按总得分由高到低顺序推荐中标候选人。

3.52 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

## 4. 特殊情况的处置程序

### 4.1 关于评标活动暂停

4.1.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

4.1.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

### 4.2 关于评标中途更换评标委员会成员

4.2.1 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

(1) 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

(2) 根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

4.2.2 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员生产方式另行确定替代者进行评标。

### 4.3 评标争议处理

4.3.1 评标委员会全体成员应独立评审，对所提出的评审意见承担个人责任。

4.3.2 在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。表决不得违背法律、法规、规章和招标文件的规定。

4.3.3 评标委员会成员对集体决议或评审结论持有异议的，可以书面阐述其不同意见和理由。拒绝在集体决议或评标报告上签名，且不陈述其不同意见和理由的，视为同意集体决议或评标结论，评标委员会应当对此在评标报告中做出说明。

## 5. 补充条款

# 合同条款及格式

- 船舶设计合同

合同编号：

合  同  名  称：    宜昌交运西陵峡游船船舶设计

委 托 人（甲方）：

设 计 人（乙方）：

- 签订地点：湖北省宜昌市

- 签订日期：    年 月 日

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方委托乙方承担西陵峡系列游船船舶设计，经双方协商一致，签订本合同。具体条款如下：

- 第1条  乙方设计的主要依据

1.1宜昌交运西陵峡游船船舶设计任务书

1.2船级社有关规范及修改通报；

1.3本项目船舶需满足的国际、国内规范、规则、法规、规定、公约、标准及船级社的相关通函、须知、指南；

1.4船检对本船的审图意见；

1.5由双方确认的各类设备资料；

1.6在设计过程中，甲方提出的书面修改意见；

1.7双方商定认可的纪要或文件；

以上条款互相矛盾时，按时间顺序以后者为准，但第1.2、1.3、1.4条不受此限制。

- 第2条  乙方主要设计内容及工期

2.1宜昌交运西陵峡游船共计划设计建造2+2+N艘，前四艘分两批实施，后续N艘船舶设计以甲方根据项目运营情况确定。

2.2乙方承担本项目船舶的方案设计、图纸送审设计、图纸送审及按退审意见完成最终图纸修改、详细设计、船舶建造项目工程量清单、技术咨询服务以及根据完工文件目录清单提供完工图、完工资料等工作，详见“《宜昌交运西陵峡游船船舶设计招标文件》第五章 商务及技术要求”。

2.3船舶设计总工期为130日历天。方案设计30日历天（于投标时完成并提供船舶总布置图，船舶效果图（至少2张外观效果图+5张舱内效果图），方案设计说明书）；图纸送审设计及修改80日历天；详细设计20日历天。

- 第3条  乙方应向甲方交付的设计资料及文件

3.1乙方在方案设计阶段，需设计提供船舶总布置图，船舶效果图（至少2张外观效果图和5张舱内效果图），方案设计说明书，于投标时完成并提交。

3.2乙方需完成送审设计（按中国船级社审图中心要求提供相应图纸及技术资料）

3.3乙方需完成本项目的详细设计。

3.3.1乙方提交详细设计的结果应解决船舶的功能需求、安全性需求和工艺性需求等问题，满足船厂生产设计深度要求，应向甲方提供详细的图纸目录获得甲方认可后提供相应图纸。

3.3.2设计单位按船体、轮机、电气、甲板机械等专业分别做出项目清单，并编制建造招标资料技术文件部分。

3.4乙方将技术设计图纸送船检审查，负责处理及封闭退审意见，向甲方提供3套纸质版（含船检盖章退审图纸1套）及CAD电子版退审图纸、技术文件资料。

3.5完工图纸

3.5.1乙方提供完工文件目录清单及完工图2套（含CAD电子版）。

3.5.2乙方根据造船单位对产品的实际施工情况和试验结果，编制完工图纸和技术文件，反映船舶设计和建造的实际情况。如型线在放样中的修改，布置的局部变动等。

3.5.3乙方需完成相应完工图纸及文件，并交付船检审查确定。如倾斜试验报告、各种工况稳性计算书等。

3.5.4乙方需编制总体性能的完工计算书，对有变动的布置图、控制图、原理图进行相应修改，绘出完工图纸；实船的试验和检验项目编制报告书，并根据航行和操作需要编制有关的使用手册或操作手册。

- 第4条  船舶设计与本项目的内装设计、建造船厂和内装施工多方的配合、协作

4.1在整个设计过程中，甲方应指派主管工程师负责协调联系，协商和解决各方设计、建造中的所有技术问题，乙方应积极配合和提供方便。乙方对本项目船舶负有总体设计的责任和义务，包括对装饰设计、船厂生产设计、船舶建造及装饰施工的技术要求和指导等。

4.2本项目船舶在内装设计、船厂生产设计、船舶建造与装饰施工期间，乙方应定期和及时积极的与上述单位、甲方协调和处理与设计有关的相关问题和进行技术指导等，对上述技术指导要求，乙方应于24小时内给予响应。

4.3本项目船舶的内装设计、船厂生产设计、船舶建造与装饰施工过程中发现设计、技术、性能、规格等问题，以及优化建议和意见，乙方应积极配合修改，乙方48小时内提交解决方案或说明，涉及图纸修改的应明确出图时间。

4.4甲方在本项目的推进过程中，所有召集的协调沟通会、开工会、技术交底会等，乙方应无条件按甲方要求委派相应技术人员参加并协助解决问题。

4.5乙方在设计深化中发现与上述“设计依据”有矛盾时，应及时向甲方提出并加以说明，以便尽快商定解决。

4.6甲方在收到乙方设计图纸资料后，应在10个工作日内提出认可或修改意见。

- 第5条  技术责任及技术服务

5.1甲方与乙方应共同努力，力求控制造船成本。乙方提供的主设备至少推荐3个品牌，乙方推荐的设备品牌应同档次，并应对推荐的品牌有充分了解，供甲方订货时选择。

5.2在本船主设备的订货技术谈判中，乙方应派员参加，并对设备选型和订货技术规格书、订货技术协议的正确性和完整性承担技术责任。

5.3在本船设计建造过程中，如出现设计差错，乙方应承担责任，在接到甲方或承建船厂通知后应立即指派有关人员到现场解决。

5.4甲方与承建船厂签订的船舶建造合同生效后7个工作日内，乙方负责向承建船厂进行一次全面的技术交底工作。

5.5在船舶建造过程中，乙方应派本项目的设计人员到厂了解生产情况，有责任在建造过程中积极解决设计范围内的技术问题，参加倾斜试验、系泊试验、航行试验以及需要体现设计要求且应该参加的各项试验。

- 第6条  设计费及支付方法

6.1本合同为固定单价合同，前四艘船舶的总设计服务费用（含税）为人民币       元整（￥      元整），后续系列船舶单艘设计服务费用（含税，船舶船长、型宽、型深不变化）为人民币       元整（￥      元整）。本价格包含但不限于方案设计、送审设计及审图费、详细设计、技术咨询服务、完工计算及相关图纸等相关费用。本项目初步确定为传统动力船舶，若后续确定为新能源船舶，则船舶图纸审核及检验单位为中国船级社，相关审图费用由甲方承担。

6.2前四艘船舶设计服务费用按甲方设计建造船舶数量来分配，第一艘和第二艘设计服务费用单艘价格按中标价格（前四艘船舶设计服务费用报价）的30%来计算，第三艘和第四艘设计服务费用单艘价格按中标价格（前四艘船舶设计服务费用报价）的20%来计算。

6.3单艘船舶设计服务费用按以下列表进度支付：

| 付费条件 | 占单艘船舶设计服务费用比例 | 付费额（元） | 付费时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同生效，甲方下达设计任务 | 10% |  | 乙方提供等额增值税专用发票后15天内。 |
| 乙方完成送审设计及图纸送审，并按图纸退审意见修改完毕，并经甲方认可 | 45% |  | 甲方验收合格、乙方提供等额增值税专用发票后15天内。 |
| 乙方完成详细设计图纸，甲方收到全部设计文件及招标资料 | 20% |  | 甲方验收合格、乙方提供等额增值税专用发票后15天内。 |
| 乙方完成船舶建造现场技术服务、完工计算及相关图纸 | 20% |  | 船舶取证、乙方提供本合同全部金额范围内发票后15天内。 |
| 质保金 | 5% |  | 自承建船厂交船验收之日起一年内无设计质量问题 |

6.4后续系列姊妹船舶设计主尺度（船舶船长、型宽、型深）修改的情况下，设计服务费用甲乙双方另行协商。

6.5后续船舶设计合同的其他条款参照本合同条款执行。

- 第7条  双方义务

- 7.1 甲方义务

7.1.1甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。

7.1.2在合同履行期间，由于甲方原因导致合同终止的，乙方不退还甲方已支付的设计费用，并应退换乙方的履约保证金。

- 7.2 乙方义务

7.2.1乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求，进行船舶设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计文件资料，并对其负责。

7.2.2乙方所设计船舶的合理使用年限为30年。

7.2.3乙方按本合同第3条规定的内容、进度及份数向甲方交付设计资料及文件。

7.2.4乙方交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。

7.2.5乙方负责向甲方及其确定的承建船厂进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

7.2.6乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三人透露、转让甲方的产品图纸等技术经济资料；设计成果属于甲方所有，未经甲方同意，乙方不得擅自修改、复制或向第三人透露、转让或用于本合同以外的项目。如发生以上情况，乙方应承担所有责任，甲方有权向乙方提出索赔。

7.2.7本项目船舶建造期间，乙方应当根据甲方要求派出设计代表，及时解决设计问题。设计代表应当具备高级职称资质并不得随意更换，如需更换应先取得甲方同意。

7.2.8乙方负责按国家有关规定，对其派驻现场人员提供保险、保健和劳动防护等，并自行承担相关费用。

- 第8条  违约责任

8.1甲方未按本合同规定金额和时间向乙方支付设计费，每逾期一天，应承担应付款金额万分之五的逾期违约金。

8.2合同生效后，乙方无故要求终止或解除合同，甲方可要求乙方返还已支付的设计费及相应利息（利息按中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率计算），并承担合同总价15%的违约金。

8.3由于乙方自身原因，延误了按本合同第2条规定的设计资料及设计文件的交付时间，或因乙方原因造成设计审批部门对设计文件不审批的：

8.3.1每延误1日，违约金数额为合同总价的万分之五；支付违约金并不解除乙方继续履行合同的义务。

8.3.2延误达90日时，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同总价20%的违约金，并赔偿由此对招标人的建造工期延误造成的其他经济损失。

8.4乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方的设计原因造成所设计的船舶主要设计指标达不到技术设计要求，经乙方采取补救措施后仍达不到基本功能需求，乙方应向甲方支付合同总价20%的违约金，并赔偿甲方的所有实际损失。

8.5乙方不按甲方要求派出设计代表解决设计问题或与本项目船舶的内装设计、建造船厂和装饰施工单位配合不积极、不解决设计技术问题的，引起工期延误、误工或其它损失的，应赔偿甲方的实际损失，未予赔偿的视为违约，违约金按合同总价10%的计算。

8.6乙方每次交付设计文件后，应参加甲方或有关上级组织的设计审查，若乙方设计成果不符合本合同、技术要求，则甲方可提出书面整改意见，乙方应于甲方提出书面整改意见后10日内完成整改并再次提交甲方设计审查；若乙方于甲方提出书面整改意见后10日内未完成整改并将符合要求的设计成果提交甲方审核、或经两次整改仍未达到要求，甲方有权终止本合同，且无需承担任何责任；由此给甲方造成损失，乙方应据实赔偿。若乙方因整改原因造成履约迟延的，乙方应按照本合同第8条的约定承担相应之违约责任。整改所需全部费用由乙方承担。

8.7应理解本条所指的违约金是确定的、经双方一致同意的，甲方有权得到此约定违约金而不提供所遭受的实际损失的证明。甲方可根据自己的方便从应支付给乙方的合同款项中或从履约保证金中扣减该约定违约金。

8.8约定违约金的支付不妨害甲方行使合同项下的其他权利。

- 第9条  不可抗力

9.1不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括火山爆发、龙卷风、海啸、暴风雪、水灾，以及核辐射、瘟疫、战争、骚乱、政府行为、政策变化等。

9.2如不可抗力的发生致使合同一方履行义务受到影响，该方应立即通知另一方，同时积极采取合理措施，减少因不可抗力给另一方带来的损失，承担因未采取合理措施所导致的扩大损失。该方在不可抗力发生之日（如遇通讯中断，则自通讯恢复之日）起15日内向另一方提供不可抗力发生地相应权威机构出具的证明文件。

9.3如果不可抗力阻碍一方履行义务持续超过90日，双方应协商决定继续履行或终止本合同。如双方不能达成一致意见，任何一方有权通知另一方解除合同，本合同另有规定除外。

9.4因政府行为、法律变更，导致任何一方不能完成本合同项下的义务，双方应本着公平合理的原则尽快协商解决。必要时，变更本合同。

- 第10条  争议解决

本合同履行过程中发生争议，双方应当协调解决。不愿协商或者协商不成的，采用以下所列第 （1） 种方式解决：

（1）向宜昌仲裁委员会提交仲裁申请并按其现行有效的仲裁规则进行仲裁；

（2）向有管辖权人民法院提起诉讼。

- 第11条  合同履约担保

11.1合同履约担保的形式：由支行或以上级别的商业银行或股份制银行出具银行保函或保险公司出具的履约保证保险合同（保险单）。履约保函格式详见附件。

11.2合同履约担保的金额：前四艘船舶设计服务费用中标金额的5%。

11.3合同履约担保有效期：至本合同前期四艘船舶的设计项目任务完成提交全部成果与资料，经甲方认可后28天内一直有效。

- 第12条  其他事项

12.1 甲方要求乙方提供的设计资料及文件份数超过本合同第3条规定的份数，乙方按照280元/公斤收取费用，具体费用由合同双方协商确定。

12.2 本船舶设计资料及文件中，设备、配件和材料应当注明其规格、型号、性能等技术指标，乙方不得指定品牌、生产厂、供应商。

12.3 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

12.4 本合同自乙方按约定提交合格的履约保函，双方签字盖章后生效。

12.5 本合同一式 捌 份。其中，正本贰份，双方各执壹份；副本 陆 份，双方各执 叁 份，均具有同等法律效力。

附件：

- 1. 廉政责任合同

- 2. 履约保函（格式）

（以下无正文）

甲方（盖章）：

法人（授权）代表：

开户银行：

帐号：

地址：

税号：

电话：

甲方（盖章）：

法人（授权）代表：

开户银行：

帐号：

地址：

税号：

电话：

年    月   日

廉政责任合同

鉴于甲乙双方就宜昌交运西陵峡游船船舶设计事项达成一致，并订立了宜昌交运西陵峡游船船舶设计合同，为了促进甲乙双方正确履行该合同，规范双方在经济合同履行中的正常交往，预防并杜绝腐败现象，特签订本廉政责任合同。

- 一、经济合同基本情况

甲方：

乙方：

项目名称：宜昌交运西陵峡游船船舶设计

合同金额：￥       元。

- 二、廉政责任合同的主体

经济合同签订的甲乙双方为本廉政责任合同的主体。

- 三、总体要求

1、甲乙双方订立经济合同，应当采用书面形式。甲乙双方对经济合同的标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、地点和方式、违约责任和解决争议的方法等内容应当有明确的约定。

2、甲乙双方订立、履行经济合同，应当遵守法律、行政法规，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序，损害社会公共利益。

3、甲乙双方行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。

4、依法成立的合同，对甲乙双方具有法律约束力。甲乙双方应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。

5、甲乙双方应根据《中华人民共和国合同法》的规定和双方的书面约定，完全、正确履行合同义务。

- 四、廉政责任要求

- (一)甲方有关人员

1、严格遵守公司、单位关于招投标管理、合同管理、工程管理、财务管理、物资采购管理和关联交易等方面的规定。

2、在经济合同实施过程中，做到实事求是、严肃认真、秉公办事、一丝不苟，坚持客观公正、公平廉洁，严禁徇私舞弊、弄虚作假。

3、禁止向乙方泄露技术、经济机密和限制扩散的技术、经济资料，不得随意许诺，不得随意放宽经济合同约定的技术要求。

4、不准违反经济合同约定,要求中标人分包、转包工程，或者指定使用工程建设材料、配件、以及生产厂家、供应商。

5、严格遵守廉洁自律规定并做到：不得向乙方索取或接受礼品、礼金和各种有价证券；不得在乙方报销票据；不得接受乙方任何可能对公正执行公务有影响的宴请，不准参加由乙方支付费用的营业性歌厅、舞厅、夜总会等娱乐活动；不得以任何形式的劳务费、配合费等名义，变相账外收受乙方回扣；不得违背国家法律、法规、政策所规定的其他有关廉政、廉洁规定。

6、遵守公司廉洁从业规定或廉洁从业实施细则。

- (二)乙方有关人员

1、在经济合同实施全过程中，不得以任何形式向甲方人员赠送礼品、礼金和各种有价证券，不得明示或暗示任何形式的好处或回报。

2、不得采取提供不正当的回扣、中介费让甲方有关人员获取不合法的经济利益。

3、不得邀请甲方人员参加任何可能影响公正执行公务的宴请、旅游、娱乐活动或为甲方人员支付进行上述活动的费用。

4、不得为甲方工作人员报销任何应由其个人支付的各类票据。

- 五、监督与处罚

1、廉政责任合同甲乙双方（或任何一方）违反本合同规定的，任何人均可依照有关法律、法规、规定向有关部门举报。

2、甲乙双方及有关人员违反本廉政责任合同的规定，经查证属实，甲方有关部门追究甲方违规人员的党纪政纪责任；对乙方违反本合同的行为，甲方将每次酌情扣罚经济合同违约金5000～10000元，造成不良后果的，取消和终止其承包资格，由此造成的一切损失由乙方承担，并不再邀请其参加甲方今后组织的各类招投标活动。

3、对违规行为积极检举揭发的有功人员，甲方有关部门（或单位）除予以保密外，还将按规定给予其适当的奖励。

4、甲方监督举报电话：(0717)6344686。

- 六、其他

1、本廉政责任合同作为经济合同的附件，自经济合同签定之日起生效，其有效期与经济合同相同，与经济合同具有同等效力。

- 甲      方：                         	 乙     方：

- 委托代理人：         				    委托代理人：

- 联  系  人： 			                  联  系  人：

- 电      话：                           电      话：

- 签订日期：       年    月    日

- 履约保函

- 致：宜昌交运三峡游轮有限公司

鉴于               （以下称“乙方”）已保证按合同（合同编号：       ）实施宜昌交运西陵峡游船船舶设计合同（以下称“合同”）；鉴于你方在上述合同中要求乙方向你方提交下述金额的经认可的银行开具的保函作为乙方履行本合同责任的保证金：

1．本行同意为乙方出具本保函；

2．本行在此代表乙方向你方承担支付人民币             元的责任，在你方第一次书面提出要求得到上述金额内的任何付款时，本行即予支付，不挑剔、不争辩，也不要求你方出具证明或说明背景、理由；

3．本行放弃你方应先向乙方要求赔偿上述金额然后再向本行提出要求的权力；

4．本行进一步同意在你方和乙方之间的合同条件、合同条款、技术条款、合同项下的工作或合同文件发生变化、补充或修改后，本行承担保函的责任也不改变，有关上述变化、补充和修改也无须通知本行；

5．本保函直至本项目任务完成提交全部成果与资料，并在甲方颁发项目任务完成通知后28天内一直有效。

__________________(出具行名称)

__________________(出具行公章)

__________________(出具行授权代表签字或盖章)

_________________(授权代表印刷体姓名及职务)

__________________(出具行地址)

__________________(出具行电话)

__________________(出具行传真)

# 第五章  商务及技术要求

宜昌交运西陵峡游船船舶设计

设

计

任

务

书

宜昌交运三峡游轮有限公司

2020年   月

一、项目背景

长江三峡两坝一峡作为长江三峡的精华内容，被确立为宜昌市核心旅游产品，宜昌市政府对长江三峡两坝一峡旅游开发提出了“顶级资源、顶级设施、顶级服务”的指导原则。宜昌交运具有港站、水上旅游服务、旅行社、全国营销网络等配套服务优势，现运营的西陵峡系列低端仿古游船已不符合市场需求，宜昌交运拟设计新建一批西陵峡游船以满足市场需求，提升游船服务品质。

二、项目名称

宜昌交运西陵峡游船船舶设计

三、主要用途及建造数量

主要用于两坝间（葛洲坝和三峡大坝）西陵峡航线，为游客提供舒适的旅游观光及配套服务，靠泊两坝间景区，可通过葛洲坝船闸、三峡大坝升船机等通航设施。

宜昌交运西陵峡游船共计划设计建造2+2+N艘，前四艘分两批实施，后续N艘船舶设计以甲方根据项目运营情况确定，详见合同条款。

四、设计依据及遵循的规范、规则和标准

本船的设计应满足所有有效期内适用的中国海事局/中国船级社的法规和规范之要求以及有关国际公约之要求。

CMSA／CCS 颁发的现行规范和规则如下：

- 《内河船舶入级规则》(2018)

- 《钢质内河船舶建造规范》(2016)及修改通报

- 《内河船舶法定检验技术规则》（2019）

- 《材料与焊接规范》(2018)

- 《三峡升船机过厢船舶船型、尺度及技术要求》

本船初步拟定图纸审核及检验单位为宜昌市船舶检验处。若船舶确定为新能源船舶，则图纸审核及检验单位为中国船级社。

五、西陵峡游船设计的总体方向

1、西陵峡游船设计的总体方向是为游客提供景区旅游接待，游船上休闲娱乐以及供游客欣赏沿途西陵峡自然风光等旅游服务，实现西陵峡航线游览船公交化运营模式，全面提升两坝一峡游览船的服务品质。

2、西陵峡游船的旅游服务应以游客体验和市场需求为导向，着眼于未来，培育市场潜在客户，提升本项目游船的市场吸引力和竞争力，设计方案可以提供多方案对比。

3、在船舶外观和总布局上要进行创新设计，并且融入宜昌交运元素和旅游文化。

4、本船的设计要以游客、船员的安全舒适为基础，综合考虑船舶稳性、安全性、旅游体验感、舒适度等影响要素。充分考虑船舶在设计航区的极端情况下，船舶的安全冗余。

5、本船在设计时应充分考虑全船的减震降噪方案，以提高游船运营中游客的舒适体验度，进一步提升旅游产品的服务质量。

六、功能及布置

1.船舶定位游览观光船舶，考虑3小时左右航线的主要功能布局、消费和服务，考虑二次消费区域面积占比不大于40%；

2.根据船舶的乘客定额，综合考虑甲板、通道、功能舱室布置；

3.设置一定面积的户外阳光甲板观光区域，为游客提供游览观光服务；

4.按不同级别舱室设置相适应的免费功能服务区和二销功能区域，船舶合适位置设置一间贵宾包房。

5.船舶配备多功能服务区域：集表演、曲艺、播音、影视播放等功能舱室及配套服务区。

6.本船设置的厨房及就餐功能区域仅考虑满足船舶工作人员需求即可。不设置旅客配套的厨房和餐厅功能。

7.上层建筑客舱区域以游览观光玻璃幕墙结构为主，为游客提供良好的观光空间，客舱内以散客座椅为主，船舶不考虑观光电梯。

8.合适区域布置值班船员住宿、仓库等功能性舱室，船员房间数量满足不低于船舶最低安全配员。

七、船型

本船采用双机、双桨推进，配双舵，三层或以上上层建筑、钢质焊接结构，主船体采用双体设计。船舶类型为游览船。

本船动力系统是否设计为绿色能源、以及是否采用电力推进等，根据市场造价、政府补贴等综合因素，在甲方预算范围内和综合节能等因素，选取最优方案。招标人前四艘游船项目预算八千万元。

八、主要技术要求

1. 船舶主要参数

船长：不大于60米             型宽：设计确定

乘客定额：800人              设计航速：不低于24km/h

航行区域：B、C级航区，J2航段及三峡库区

上层建筑各层甲板层高：第一、二层不低于3.3米，其余各层不低于3米

推进总功率：不低于630kw

本船的主尺度、设备和结构需要考虑通过葛洲坝、三峡大坝等通航设施。

2.船舶结构

本船主船体设计为双体结构，船舶结构按本设计任务书第四条“设计依据及遵循的规范、规则和标准”的要求进行设计，机械设备、螺旋桨区域充分考虑减振降噪措施。

3.船舶适航性和航速

本船所载燃油及淡水均需满足500公里续航需要。

本船稳性满足规范对B、C级航区、J2航段及三峡库区客船要求，具有安全冗余。

本船驶离、靠泊码头操作频繁，要求本船具有很好的耐波性、稳航性、操纵性能。

4.船舶设施设备及功能

甲板机械设备：船艏配备电动起锚机，船舶艏艉配备电动紧缆设备，系泊及锚泊其他设备按规范要求配备。

5.空调设备：本船选用船用中央空调，冷水机组（模块式）其制冷量由设计计算后确定，客舱内配套中央空调的柜机为主。

6.防污染结构和设备：配备满足两个以上航次的生活污水、灰水储存舱，设置污油水储存舱，不设置污水处理器，本船要求生活污水及油污水实现零排放。

7.生活水系统：全船淡水采用变频供水，空气能热水系统为厨房、卫生间等处所用水器具提供热水。

8.本船照明采用船用LED灯具及LED信号光源。

九、其它

凡设计任务书未提出或者所提技术要求与国家有关船舶建造规范标准有不符之处，均以现行规范、标准为依据进行设计。

# 第六章  投标文件格式

- ____________________（项目名称）

- 投   标  文  件

- （正本或副本）

- 投  标  人：                         （盖单位章）

- 法定代表人或授权委托人               （签    章）

- 日      期：        年    月    日

## 目    录

- 一、商务标

（一）投标函；

（二）投标项目报价表；

（三）投标人证明材料；

（四）投标保证金；

（五）知识产权声明；

（六）投标人基本概况表；

（七）类似业绩；

（八）拟派项目组主要设计人员组成；

（九）主要设计人员情况表；

（十）投标人认为需要提供的其他资料。

- 二、技术标

- 一、商务标

- （一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                 （项目名称）招标文件（包括补充和修正文件）（如有）的全部内容，并对此无异议，愿意以本投标文件所附的投标报价、履约期限等承诺，按合同约定实施和完成承包项目。

2. 我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

3．我方已按招标文件的要求递交投标保证金。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，按照招标文件要求在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金，并接受招标文件中关于没收投标保证金的约定。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目。

（5）同意提供按照你方可能要求的与其投标有关一切数据或资料。

5．我方在此声明，我方代表经正式授权并代表投标人提交符合本项目招标文件要求的投标文件内容和份数。所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

6．其他补充说明：                                       。

投 标 人：                （盖单位章）

法定代表人：                （签章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

- （二）投标项目报价表

项目名称：

| 序号 | 投标报价 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前四艘船舶设计服务费用 |  |  |
| 2 | 后续系列船舶单艘设计服务费用 |  | 系列游船船舶的主尺度（船舶船长、型宽、型深）不变化 |
| 备注：投标报价包含方案设计，送审设计,图纸送审及修改，详细设计，技术咨询服务、完工计算及完工图，招标文件要求的其他相关工作。 |  |  |  |

说明：

- 1、所有价格均用人民币表示，单位为元。

- 2、如果不按报价表提供报价将被视为没有实质性响应招标文件。

投标单位：           （单位全称、盖章）

法定代表人或授权委托人：         （签字或盖章）

- 日  期：          年      月     日

- （三）投标人证明材料

- 1、法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

备注:附法定代表人身份证复印件

- 2、授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义澄清、说明、补正、递交、撤回、修改      （项目名称）项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签章）

委托代理人联系电话：                     （移动电话）

年        月        日

- 附件1：法定代表人身份证复印件；

- 附件2：委托代理人身份证复印件。

- （四）投标保证金

（招标人名称）：

我方于      年    月    日参加                      项目的投标，我方已按照本项目招标文件的规定提交了金额为          万元的投标保证金，我方承诺出现以下情形时，你方可不予退还我方提交的投标保证金：

1. 在规定的投标有效期内撤销或者修改投标文件。

2. 在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同、在签订合同时向招标人提出附加条件或未按招标文件规定提交履约保证金。

附：银行汇款凭证的复印件。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人：                        （签章）

年       月       日

- （五）知识产权声明

致：

（投标人名称）       及其项目负责人   （姓名）  、项目技术负责人   （姓名）  及其他主要设计人员作为本投标人递交的宜昌交运西陵峡游船船舶设计（项目编号：         ）设计方案的作者，现就该设计方案的知识产权声明如下：

1、本投标人和项目主要设计人员是该设计方案成果的真正作者；

2、招标人拥有对本设计方案的所有权，本投标人保证招标人在使用时，不侵犯第三方知识产权。否则，一切责任及费用由本投标人承担。

3、招标人有权对本应征方案设计成果进行公开展示，自行或委托有关单位、设计人员使用所有设计成果的部分或全部内容，或进行复制、修改、展览、印刷、出版或其他形式的发布等。

4、其他单位或其雇员未经招标人同意不得进行复制、影像录制、展览、印刷、出版或其他形式的发布等。

投标人名称：      （加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

日        期：       年 　 月    日

- （六）投标人基本概况表

| 单位名称: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人： |  |  |  |  |  |
| 单位地址: |  |  |  |  |  |
| 主管部门: |  |  |  |  |  |
| 成立时间： |  |  | 批 准 部 门： |  |  |
| 单位性质： |  |  | 批 准 文 号： |  |  |
| 开户银行： |  |  | 银 行 帐 号： |  |  |
| 注册资金： | 万元 |  | 税务登记号： |  |  |
| 联 系 人： |  |  | 电 话： |  |  |
| 传 真： |  |  | Email地址： |  |  |
| 职工概况 | 职工总数： |  | 其中：技术人员数 |  |  |
|  | 高级工程师： |  | 工程师： |  |  |
|  | 助理工程师： |  | 技术员： |  |  |
|  | 行政负责人 |  |  |  |  |
|  | 姓 名 | 职务及职称 |  | 年 龄 | 专 业 |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
|  | 姓 名 | 职务及职称 |  | 年 龄 | 专 业 |
| 单位概况：企业基本情况介绍，应包括企业规模、组织机构、资质情况、业务范围、财务状况、业绩、获奖情况等 |  |  |  |  |  |

附件要求：本表后须附营业执照复印件、资质文件复印件，“信用中国”截图复印件，上述材料加盖公章。

- （七）类似业绩

| 序号 | 项目名称 | 业主名称 | 项目类型、规模概况 | 设计时间 | 完工时间 | 合同完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 近5年（招标公告发布时间往前推算）设计过船长50米及以上客船设计业绩。

2. 所附业绩应提供合同复印件及合同验收文件等业绩证明材料并加盖公章。投标人所附业绩未提供上述业绩证明资料的，招标人将不予采信。

- （八）拟派项目组主要设计人员组成

| 序号 | 人 员 安 排 | 姓 名 | 性 别 | 所学专业 | 现任职务及职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 2 | 船体专业负责人 |  |  |  |  |
| 3 | 轮机专业负责人 |  |  |  |  |
| 4 | 电气专业负责人 |  |  |  |  |
| 5 | 甲板机械专业负责人 |  |  |  |  |

注：

1.投标人需提供上述人员最近2020年9月-11月的社保缴纳证明文件，未提交社保证明文件的投标文件将被否决；

2.投标人需提供证书/证件的复印件供招标人查验，若评标委员会有疑问，招标人有义务提交原件配合相关资质的审查，否则，其投标文件将被否决。

- （九）主要设计人员情况表

| 姓名 |  | 资格证号（如果有） |  | （相片） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业技术职称 |  | 年龄 |  |  |
| 学历（学位） |  | 从事设计工作时间 |  |  |
| 毕业时间、院校、专业 |  |  |  |  |
| 拟在本项目中担任的职务。 |  |  |  |  |
| 主要经历，最近10年内工作过的公司的名称、工作时间及职务。 |  |  |  |  |
| 其他（如果有） |  |  |  |  |
| 设计经验、业绩（主要填写与本项目类似的项目） |  |  |  |  |
| 项目名称 | 项目类型、规模 | 在该项目中任职 | 起止时间 | 其它 |
| 目前承担的任务 |  |  |  |  |
| 项目名称 | 项目类型、规模 | 在该项目中任职 | 起止时间 | 其它 |

注：

1、附拟派本项目主要设计人员的身份证件、执业（职业）资格证（如有）、专业技术职称（如有）资格证书等相关证明文件等复印件或扫描件。

2、项目负责人或技术负责人的设计经历和业绩（如有），应提供合同文件或业主的证明材料或其它有效证明文件。其它专业负责人员业绩证明材料不做限制。

3.投标人需提供证书/证件的复印件或扫描件供招标人查验，若评标委员会有疑问，招标人有义务提交原件配合相关资质的审查，否则，其投标文件将被否决。

- 二、技术标

由各投标人根据参考格式要求参照以下内容自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和评审并富有建设性的技术方案将在评标时具有优势。

- 1、技术文件目录（目录须涵盖下述所有资料页码清晰，以便查阅）；

- 2、项目介绍、服务方案，投标人按招标文件要求作出详细描述，内容应包括但不限于：

（1）对本项目的总体理解和总体思路；

（2）对本项目的特点、关键技术问题的认识；

（3）设计方案；

（4）本项目编制质量、进度保证措施；

（5）后续服务安排、及保证措施；

（4）投标人认为需加以说明的其他内容。

- 3、招标文件要求提供或投标人认为需提供的其它资料。

说明：投标文件技术服务文件的编制原则，一是按招标文件要求，提供相应说明、资料、表格以证明所投货物或服务是否响应招标文件要求；二是对应项目评分标准，充分体现所投货物或服务对于评分标准的响应程度和优势。